УкраЇна

ЯВОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVІІІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ  № 319

« 28 »  лютого  2018 р.

м. Яворів

Про затвердження Програми охорони

навколишнього природного середовища

Яворівського району на 2018-2022 роки

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення комплексу невідкладних природоохоронних заходів на господарських об’єктах і в населених пунктах району, забезпечення стабілізації екологічної ситуації на Яворівщині та створення передумов для її поступового покращення, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів, Яворівська районна рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Яворівського району на 2018-2022 роки згідно додатку № 1.

2.  Голові Яворівської районної державної адміністрації на сесії районної ради інформувати депутатів про хід виконання даної Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економіки, бюджету, фінансів (В. Андрейко) та з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу, екології та охорони навколишнього середовища (С. Дяків).

Голова районної ради                                                                           В. Сичак

Додаток № 1

до рішення районної ради

від « 28 » лютого 2018 року № 319

Програма

охорони навколишнього природного середовища

Яворівського району на 2018-2022 роки

Вступ

Питання охорони навколишнього природного середовища з кожним роком потребує здійснення радикальних, комплексних, а найголовніше ефективних заходів щодо його вирішення.

Протягом останніх років у Яворівському районі продовжується прогресуюче забруднення навколишнього природного середовища, накопичення відходів як зі сторони промислового (аграрного), так і побутового сектора.

Програма охорони навколишнього природного середовища Яворівського району на 2018-2022 роки (далі – Програма) – це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища Яворівського району.

Програма розроблена відповідно до Законів України „Про відходи ”, „ Про благоустрій населених пунктів”, „Про охорону навколишнього природного середовища”.

Протягом 2006-2017 років Яворівською районною державною адміністрацією, Яворівською районною радою, сільськими, селищними та міськими радами виконано значний обсяг робіт для покращення стану навколишнього середовища та сфери поводження з твердими побутовими відходами,  незважаючи на низьке фінансування даної Програми вдалося досягти кардинальних змін у вирішенні проблеми утворення, перевезення та розміщення відходів на території Яворівського району.

Розділ І. Загальна характеристика існуючого стану навколишнього середовища та сфери поводження з твердими побутовими відходами

на території Яворівського району та аналіз умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання населених пунктів та сферу поводження з ТПВ

Майже вся територія являє собою полого-хвилясту рівнину, пересічену сіткою рік і ярів. Одноманітність рівнини порушують горбисті пасма і окремі висоти з пологими схилами. В низинних місцевостях зустрічаються невеликі болота. В посушливий період року рух поза дорогами можливий. На північному сході території над рівниною піднімаються схили хвилястого пасма Розточчя. Ця ділянка з сильно розчленованим рельєфом важко прохідна поза дорогами.

Клімат району помірно-континентальний, вологий, з не спекотним літом і м’якою зимою. В другій половині літа інколи буває засуха. Річна кількість опадів коливається від 600 мм на рівнині до 1000 мм.

Район розташована в Західній частині Львівської області і межує  на заході з РП; на півночі з Жовківським районом; на сході – м. Львів; на півдні з Городоцьким районом; на південному заході з Мостиським районом.

Загальна площа району становить – 154,5 тис.га., населення – 126 тис. чол., в т.ч. міського – 63,3 тис. чол., сільського – 62,7 тис. чол.

По адміністративному діленню: міст 2 (Яворів, Новояворівськ).; селищ міського типу - 4; населених пунктів - 138; міських Рад - 2; селищних Рад - 4; сільських Рад - 31.

Із загостренням екологічної ситуації, зумовленої антропогенними перетвореннями природного середовища та необхідністю розв’язання екологічних проблем, виникла необхідність впровадження екологічної освіти та виховання в школі як пріоритетних освітньо - виховних напрямів, що відіграють вирішальну роль у формуванні системи моральних цінностей, відповідних світоглядних позицій та переконань, свідомого ставлення до навколишнього природного середовища, адже психологічна готовність особистості до вирішення екологічних проблем формуються у старшому шкільному віці.

На території Яворівського району розміщене одне діюче сміттєзвалище на землях Залузької сільської ради. На полігон твердих побутових відходів  погоджена проектна документація, виготовлений  державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  під полігон ТПВ площею 5,0 га від 01.08.2008р.  Надана земельна ділянка має витриману зону санітарної охорони (500м) і відповідає вимогам „Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

Збиранням відходів з місць їх нагромадження, вивезенням і захороненням у Яворівському районі займаються 5 підприємств:

- КП ЯМР «Житлокомунсервіс»

- КП Новояворівськжитло»

- ПП «Чікель»

- ТзОВ «Санком-Львів»

- ЖКП «Шкло»

Спільно з органами місцевого самоврядування розроблені схеми санітарної очистки населених пунктів. Розроблено 37 схем санітарної очистки, що охоплює 138 населених пунктів, що становить 100% від загальної кількості населених пунктів. Погоджено 31 із 37 схем санітарної очистки, що становить 84% від загальної кількості.

На даний час непогодженими залишаються схеми санітарної очистки у Бунівській, Дрогомишлянській, Любинській, Лозинській, Мальчицькій та Терновицькій сільських радах.

Недостатня організація збирання твердих побутових відходів та недостатня екологічна освіта в приватному секторі призводить до утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки, коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах тощо. Щороку їх утворюється біля 30, на таких сміттєзвалищах зберігається значна кількість відходів, більша частина яких може бути перероблена. Це значно погіршило екологічний і санітарний стан району і довкілля в останні роки.

Відсутність механізму примусу сплати вартості послуг за вивезення побутових відходів є причиною того, що мешканці індивідуальної забудови району незацікавлені в укладанні договорів на вивезення ТПВ і не беруть участі в оплаті цих послуг.

Основною технологією поводження з ТПВ у Яворівському районі на даний момент є їх збирання та вивезення в змішаному стані на санкціоноване сміттєзвалище.

Таким чином, основними причинами складної ситуації, пов'язаної із збиранням, використанням, утилізацією, захороненням відходів є:

- недостатньо розвинута система збору та заготівлі вторинних ресурсів;

- слабкий розвиток індустріальних методів переробки твердих побутових відходів;

- недосконалість системи контролю за утворенням, перевезенням, розміщенням та захороненням відходів;

- незацікавленість, а подекуди й байдужість громадських організацій та населення до даної проблеми.

Крім того, серед екологічних проблем району, які підлягають вирішенню у перспективі, необхідно виділити:

- забруднення атмосферного повітря;

- забруднення поверхневих вод недостатньо очищеними каналізаційними стоками.

- санітарний стан лісів, не допускаючи засміченості лісових масивів, особливо прилеглих до автодоріг та населених пунктів;

Основною проблемою в напрямку охорони вод, що призводить до їх забруднення є:

- скид неочищених та недостатньо очищених комунальних і промислових зворотних вод внаслідок фізичного та морального зносу очисних споруд і відсутності коштів на будівництво нових, ремонт та реконструкцію існуючих;

- відсутність водоохоронних зон та прибережно-захисних смуг вздовж водних об'єктів на території району.

- низька популяризація екологічних знань, розвиток екологічного мислення, свідомості і навичок, формування екологічної культури окремих осіб і суспільства загалом.

Отже, ліквідувавши вищезгадані суперечності та проблеми на рівні держави та кожного окремого суб’єкта, можна запобігти збільшенню об’ємів ТПВ, й відповідно, загрозам для стану екосистеми та здоров’ю майбутніх поколінь. Також необхідно поступово переходити до безвідходного виробництва з більш раціональною переробкою відходів.

За рахунок організаційно - розпорядчих, економічних, нормативно - правових, та науково - технічних природоохоронних заходів передбачається призупинити погіршення стану навколишнього природного середовища, забезпечити передумови для переробки та утилізації відходів, розробити і впровадити ресурсо- і енерго- зберігаючі технології, а також удосконалити і стабілізувати всю систему поводження з відходами, що неодмінно призведе до поступового покращення екологічної ситуації та умов життя людей.

У зв'язку з цим доцільно:

- впровадити роздільне збирання цінних компонентів ТПВ за місцем їх утворення, тобто безпосередньо населенням;

- здійснити заходи, що сприятимуть зменшенню кількості несанкціонованих сміттєзвалищ;

- проведення відповідних еколого – побутових занять (тренінгів) для учнівської та студентської молоді.

Одним із елементів вирішення проблеми поводження з побутовими відходами є створення раціональної системи санітарної очистки населених пунктів.

Забезпечення стовідсоткового охоплення послугами зі збирання ТПВ стосується в першу чергу районів приватної забудови, які безпосередньо впливають на ріст несанкціонованих сміттєзвалищ та бюджетних витрат на їх ліквідацію і на стан довкілля та здоров’я людей, що проживають на прилеглих територіях.

Враховуючи існуючі побутові умови споживачів послуг у сфері поводження з ТПВ та інфраструктуру об’єктів поводження з ТПВ, в селищах міського типу доцільно запровадити як мінімум трьох контейнерне роздільне збирання ТПВ. Один контейнер для харчових і вологих відходів, другий – для ресурсоцінної фракції ТПВ (папір, картон, скло, ПЕТ-пляшки, пластик, метал, деревина, текстиль тощо), третій – для небезпечних відходів (батарейки, упаковка від миючих засобів, хімікатів тощо).

Необхідно забезпечити та удосконалити стан контейнерних майданчиків там, де вони є, а також переглянути їх розміри, для забезпечення впровадження роздільного збирання ТПВ.

- Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є здійснення комплексу невідкладних природоохоронних заходів на господарських об’єктах і в населених пунктах з функціонуванням яких пов’язані найгостріші екологічні проблеми і за рахунок цього стабілізувати екологічну ситуацію в районі та створити передумови для її поступового покращення.

Основні завдання Програми:

- уникнення забруднення атмосферного повітря;

- зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах;

- збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ;

- впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів

- механізації;

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг;

- проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з утворювачами відходів;

- підвищення культури споживання;

- співпраця місцевої влади, громадськості та підприємств у проведенні заходів екологічних програм;

- реформування системи санітарного очищення населених пунктів;

- зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом впровадження сучасних високоефективних методів їх збирання, транспортування, утилізації, та знешкодження;

- забезпечення контролю за функціонуванням діючих сміттєзвалищ для запобігання шкідливого впливу їх на довкілля та здоров’я людини;

- створити умови для ефективного використання побутових відходів як енергоресурсну базу, впровадження комплексної переробки ресурсоцінних компонентів.

Впровадження Програми стане можливим за умови виконання таких заходів:

- Просвітницька діяльність:

- визначення поточного рівня екологічної культури населення Яворівського району та розроблення методології та плану інформаційної компанії;

- активізація діяльності органів влади, освітніх, громадських та інших установ з формування основ екологічного світогляду;

- надання місцевим громадам методичної та експертної допомоги з питань планування та реалізації екологічної діяльності.

- проведення екологічно – освітніх програм у дошкільних дитячих закладах, школах та інших навчальних закладах;

- проведення роз’яснювальної роботи щодо поводження з ТПВ серед населення.

2. Впровадження системи збору, сортування, переробки та утилізації ТПВ передбачає виконання комплексу заходів, у ході якого проводяться роботи:

- придбання спеціальної автомобільної техніки для транспортування відходів;

- придбання контейнерів для роздільного збору відходів;

- облаштування майданчиків для складування ТПВ з дотриманням природоохоронних та санітарних вимог на території всіх населених пунктів району;

- організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів; покращення якості і розширення обсягів надання послуг,  впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ.

- Очікувані результати виконання Програми

Спрямовуючи заходи із вирішення питання очікуються такі результати від впровадження Програми:

- зростання екологічної освіти населення;

- зменшення кількості  відходів, що потрапляють на полігони твердих побутових відходів;

- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення;

- покращення санітарного стану населених пунктів району;

- покращення екологічного стану навколишнього природного середовища;

- поліпшення якості обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами.

- Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів з реалізації Програми може здійснюватися за рахунок коштів з місцевих, обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів бюджетів усіх рівнів та джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

ПАСПОРТ

програми охорони навколишнього природного середовища Яворівського району на 2018-2022 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ житлово – комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | - |
| 3. | Розробник програми | Відділ житлово – комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Органи місцевого самоврядування |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ житлово – комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації |
| 6. | Учасники програми | Сільські, селищні, міські ради, відділ містобудування та архітектури, відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості райдержадміністрації, Управління держпродспоживслужби в Яворівському районі Львівської області |
| 7. | Термін реалізації програми | 2018-2022 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 2018-2022 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Кошти бюджетів усіх рівнів та джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн., у тому числі: | 35957 |
| 9.1 | коштів бюджету, тис. грн. | 35927 |
| 9.2 | коштів інших джерел, тис. грн. | 30,0 |

Заходи щодо виконання

Програма охорони навколишнього природного середовища Яворівського району на 2018-2022 роки

| № | Заходи Програми | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Натуральні показники | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | Обласний бюджет | Районний бюджет | Місцевий бюджет | Інші кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Погодження ти та затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів | Бунівська, Дрогомишлянська, Любинська, Лозинська, Мальчицька та Терновицька сільські ради | 2018-2022 | 6 | - | - | - | - | - |
| 2 | Визначити юридичних осіб, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами та місць збору ТПВ | Органи місцевого самоврядування | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ініціювати питання укладання власниками або наймачами, користувачами, у тому числі орендарями житлових будинків, земельних ділянок договорів з юридичними особами, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів | Органи місцевого самоврядування Виконавець послуг | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Затвердити норми надання послуг із вивезення побутових відходів | Органи місцевого самоврядування | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Затвердити тарифи з вивезення побутових відходів | Органи місцевого самоврядування | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Придбання спеціальної автомобільної техніки для транспортування відходів | Органи місцевого самоврядування | 2018-2022 | 2 | 3400,0 | 2000,0 | 800,0 | 600,0 | - |
| 7 | Придбання контейнерів для збору ТПВ | Органи місцевого самоврядування, районний бюджет | 2018-2022 | 180 | 1040,0 | 0 | 740,0 | 300,0 | - |
| 8 | Придбання контейнерів для роздільного збирання | Органи місцевого самоврядування Виконавці послуг | 2018-2022 | 73 | 300,0 | 0 | 250,0 | 50,0 | - |
| 9 | Облаштування майданчиків для складування ТПВ у населених пунктах району | Органи місцевого самоврядування | 2018-2022 | 81 | 283,5 | 56,0 |  | 227,5 |  |
| 10 | Завершення облаштування полігону ТПВ | Новояворівська міська рада | 2018-2022 | 1 | 25313,5 | 21312,5 | 1500,0 | 2500,0 |  |
| 11 | Будівництво сміттєсортувальної лінії на полігоні ТПВ м. Новояворівськ. | Новояворівська міська рада | 2018-2022 | 1 | 5500,0 | 5500,0 |  |  |  |
| 12 | Ліквідація несанкціонованих звалищ | Органи місцевого самоврядування | 2018-2022 | - | 100,0 |  |  | 80,0 | 20,0 |
| 13 | Будівництво зовнішніх мереж каналізації | Органи місцевого самоврядування | 2018-2022 | - | В межах кошторисних призначень | - | - | - | - |
| 14 | Сприяти створенню та функціонуванню громадських інспекторів у сфері благоустрою населених пунктів району | Відділ житлово – комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Проведення екологічних конкурсів та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах | Відділ освіти райдержадмі-ністрації | 2018-2022 | - | 20,0 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 16 | Розгляд на сесіях місцевих рад питання передачі субвенції районному бюджету для забезпечення виконання заходів у сфері поводження з ТПВ | Органи місцевого самоврядування | 2018-2022 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Проведення екологічно – освітніх програм у дошкільних дитячих закладах, школах та інших навчальних закладах, установах, організаціях | Відділ освіти райдержадмі-ністрації, установи природозаповідного фонду | 2018 | - | - | - | - | - |  |
| Разом |  |  |  |  | 35957 | 28868,5 | 3290,0 | 3767,5 | 30,0 |

Програма охорони навколишнього природного середовища Яворівського району на 2018-2022 роки

(назва програми)

тис. грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 6062,9 | 7835,8 | 7497,2 | 7232,8 | 7327,3 | 35957 |
| обласний бюджет | 5183,8 | 6553,8 | 6181,8 | 5599,8 | 5549,3 | 28868,5 |
| районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети | 350 | 600 | 650 | 700 | 790 | 3290,0 |
| бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | 499,1 | 682 | 665,4 | 933 | 988 | 3767,5 |
| кошти небюджетних джерел | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |

Напрямки діяльності та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Яворівського району на 2018-2022 роки

(назва програми)

| № | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), в тому числі (тис. грн.) | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погодити та затвердити схеми санітарної очистки населених пунктів | Затвердження у відповідності до законодавства схеми санітарної очистки населених пунктів | 2018-2022 | Бунівська, Дрогомишлянська, Любинська, Лозинська, Мальчицька та Терновицька сільські ради | - | - | Дасть змогу покращити систему вивозу ТПВ з населених пунктів |
| 2 | Визначити юридичних осіб, які здійснюють збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами та місць збору ТПВ | Проведення у відповідності до законодавства конкурсів на визначення юридичної особи, що буде надавати послуги з вивезення ТПВ | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування | - | - | Налагодження систематичного вивезення ТПВ |
| 3 | Ініціювати питання укладання власниками або наймачами, користувачами, у тому числі орендарями житлових будинків, земельних ділянок договорів з юридичними особами, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів | Укладання угод з юридичної особи, що надає послуги з вивезення ТПВ | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування Виконавець послуг | - | - | Унеможливлення утворення на території району несанкціонованих сміттєзвалищ |
| 4 | Затвердити норми надання послуг із вивезення побутових відходів | Проведення розрахунку утворення ТПВ на території населених пунктів району та одної людини в цілому | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування | - | - | Визначення кількості відходів, що утворюються на території населених пунктів |
| 5 | Затвердити тарифи з вивезення побутових відходів | Затвердження тарифів на вивезення та захоронення ТПВ відповідно до законодавства | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування | - | - | Стала та рентабельна оплата за надання послуг з вивезення та захоронення відходів |
| 6 | Придбання спеціальної автомобільної техніки для транспортування відходів | Покращення системи поводження з ТПВ та закупівля відповідної техніки | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування | обласний та місцевий бюджет | 3400,0 | Закупівля спец техніки для поводження з ТПВ |
| 7 | Придбання контейнерів для збору ТПВ | Закупівля контейнерів для збору ТПВ | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування, районний бюджет | районний та місцевий бюджет | 1040,0 | Покращення системи вивозу та тимчасового зберігання ТПВ на території населених пунктів |
| 8 | Придбання контейнерів для роздільного збирання | Придбання контейнерів для роздільного збирання | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування Виконавці послуг | обласний та місцевий бюджет, кошти небюджетних джерел | 300 | Запровадження системи роздільного збору ТПВ |
| 9 | Облаштування майданчиків для складування ТПВ у населених пунктах району | Будівництво майданчиків для розміщення відповідних контейнерів для тимчасового розміщення ТПВ | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування | обласний та місцевий бюджет | 283,5 | Належним чином облаштовані місця для розміщення контейнерів для збору ТПВ |
| 10 | Завершення облаштування полігону ТПВ | Забезпечення відповідно до державних норм місця захоронення твердих побутових відходів | 2018-2022 | Новояворівська міська рада | обласний та місцевий бюджет | 25313,5 | Належним чином об лаштоване місце для захоронення ТПВ |
| 11 | Будівництво сміттєсортувальної лінії на полігоні ТПВ м. Новояворівськ. | Забезпечення сортування ТПВ з метою повторного використання втор сировини | 2018-2022 | Новояворівська міська рада | обласний бюджет | 5500,0 | Забезпечення сортування ТПВ з метою повторного використання втор сировини |
| 12 | Ліквідація несанкціонованих звалищ | Ліквідація сміттєзвалищ, що утворились внаслідок несанкціонованого вивозу ТПВ на території району | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування | місцевий бюджет, кошти небюджетних джерел | 100,0 | Покращення екологічної ситуації в районі пов’язану з несанкціонованим вивозом ТПВ |
| 13 | Будівництво зовнішніх мереж каналізації | Каналізування населених пунктів району | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування | місцевий бюджет, кошти небюджетних джерел | В межах кошторисних призначень | Покращення екологічної ситуації в районі при поводженні з каналізаційними стоками |
| 14 | Сприяти створенню та функціонуванню громадських інспекторів у сфері благоустрою населених пунктів району | Визначення осіб, що будуть проводити громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів | 2018-2022 | Відділ житлово – комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації | - | - | Забезпечення громадського контролю у сфері благоустрою |
| 15 | Проведення екологічних конкурсів та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах | Проведення занять, тренінгів екологічного характеру | 2018-2022 | Відділ освіти райдержадміністрації | місцеві бюджети, інші кошти | 20,0 | Удосконалення екологічної освіти в учнівської та студентської молоді |
| 16 | Розгляд на сесіях місцевих рад питання передачі субвенції районному бюджету для забезпечення виконання заходів у сфері поводження з ТПВ | Розгляд на сесіях місцевих рад питання передачі субвенції районному бюджету для забезпечення виконання заходів у сфері поводження з ТПВ | 2018-2022 | Органи місцевого самоврядування | - | - | Можливість в комплексі вирішувати проблемні питання пов’язані з забезпеченням виконання заходів у сфері поводження з ТПВ |
| 17 | Проведення екологічно – освітніх програм у дошкільних дитячих закладах, школах та інших навчальних закладах, установах, організаціях | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, проведення науково-практичних конференцій і семінарів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 2018-2022 | Відділ освіти райдержадміністрації, установи природозаповідного фонду | Організатор заходу, інвестиційні кошти | - | Пропаганда екологічних знань, розвиток екологічного мислення, свідомості і навичок, формування екологічної культури окремих осіб і суспільства загалом |

Керуючий справами                                                                                             С. Сагаль