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Україна
                           ЯВОРІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVІІІ сесія VIIІ скликання
РІШЕННЯ  № 248
20 вересня  2024 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     м. Яворів
Про готовність  господарського  комплексу

району до роботи в осінньо-зимовий період

2024-2025 р.р.


Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства  Яворівської райдержадміністрації В. Коструби про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 р.р., керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Яворівська районна рада



В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства Яворівської районної державної адміністрації В. Коструби про підготовку господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років прийняти до відома.


2. Яворівській районній державній адміністрації (Я. Коминський) спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками комунальних підприємств району вжити заходів щодо завершення комплексу робіт, пов’язаних з підготовкою господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва, інфраструктури та управління майном (П. Шипка).


Голова районної ради 


                     
Микола Романюк
Додаток № 1 
до протоколу ХVІІІ сесії VIIІ скликання
від 20 вересня 2024 р.
Щодо підготовки господарського комплексу до роботи в 

осінньо-зимовий період 2024-2025 рр.

станом на 10.09.2024 р.
Видано розпорядження Яворівської районної державної адміністрації від 20.05.2024 № 52/02-06 «Про підготовку до опалювального сезону 2024/2025рр.», яке листом від 20.05.2024 № 69-375/0/3-24 скеровано до органів місцевого самоврядування для відповідного реагування та інформування згідно з вказаними термінами.
На виконання листа Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 09.05.2024 року № 6113/25/14-24, листа департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА від 10.05.2024 №30-1896/0/24  відділом надано планові показники із підготовки до опалювального сезону 2024/2025 рр. за формами ЖКГ-(зима).
Інформація щодо стану готовності до ОП 2024/2025 рр. подається щомісячно 10 та 25 числа до  департаменту паливно – енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА відповідно до встановлених форм.

Теплопостачання

Підготовка котелень:

· Всього – 124;

· Підготовлено 115;

· Що складає – 92,7 %.

В тому числі з них:

Котельні органів місцевого самоврядування : 

· Всього -  106

· Підготовлено – 99
· Що складає -  93,4 %

Відомчі котельні: 

· Всього -  18

· Підготовлено – 16
· Що складає – 88,9 %

Проведено капітальний ремонт 3 котлів в навчальних закладах с. Вороців та с. Бірки.

Всього котелень в розрізі громад:

· Новояворівська  ТГ - 17

· Мостиська ТГ - 28

· Яворівська ТГ – 43 

· Івано-Франківська ТГ - 16

· Судововишнянська ТГ – 9 

· Шегинівська ТГ – 11 
Зокрема, по галузях:
· МОЗ - 8 од.;
· МОН - 81 од.;
· Дошкільні навчальні заклади - 17 од.;
· Котельні, що перебувають оренді чи у приватній власності - 18 од. 
Підготовка теплових мереж

· Підлягають підготовці – 51,72км

· Підготовлено – 51,16  км

· Що складає – 98,9 % 

Теплові мережі місцевих рад

· Підлягають підготовці – 5,5 км

· Підготовлено – 5,5 км

· Що складає – 100 % 

Відомчі теплові мережі 

· Підлягають підготовці – 46,22 км

· Підготовлено – 45,66 км

· Що складає – 98,8 % 

Заміна теплових мереж 

· Заплановано - 0,02 км.

· Проведено заміну 0,02 км.

· Що складає - 100 % 

Закупівля вугілля та деревного палива 

Вугілля

Потреба всього: 1672 тон.

Фактична наявність: 944,54  тон,  

Що складає: 56,5 %.

По радах 

· Новояворівська  ТГ – план заготівлі  99,5 тон, залишок  99,5 тон. Завершено 
· Мостиська ТГ - план заготівлі  423,8 тон, залишок  249,99  тон. 
· Яворівська ТГ – план заготівлі  842,75  тон, залишок  289,1 тон. 

· Івано-Франківська ТГ - план заготівлі  95 тон, залишок  95  тон. Завершено
· Судововишнянська ТГ – план заготівлі  59 тон, залишок  59 тон. Підписано договір на закупівлю 210 м. куб деревного палива замість вугілля (поставка до 30.09.2024) .
· Шегинівська ТГ – план заготівлі  151,95 тон, залишок  151,95 тон. Завершено
Деревне паливо

Потреба всього: 3028,44  тон.

Фактична наявність: 2219,745 тон.  

Що складає: 73,3  %.

Заготовлено місцевими радами

Потреба всього: 1228,435 тон.

Фактична наявність: 1069,745 тон.  

Що складає: 87,1 %.

Заготовлено теплопостачальними підприємствами

Потреба всього: 1800 тон.

Фактична наявність: 1150 тон.  

Що складає: 63,9 %.

По радах 

· Новояворівська  ТГ – план заготівлі  65 м.куб., заготовлено  6,14 м.куб.

· Мостиська ТГ - план заготівлі  1000 м. куб для ТзОВ «ЛЬВІВ-ТЕПЛОЕНЕРГО» , заготовлено  650,0  м.куб.

·  Яворівська ТГ – план заготівлі  1359  м.куб, заготовлено  836,39  м.куб.  (в тому числі 1000 м. куб. теплопостачальні підприємства заготовлено 500 м.куб)

·  Івано-Франківська ТГ - план заготівлі  110 м. куб, заготовлено  232,78  м.куб. Завершено
·  Судововишнянська ТГ – план заготівлі 270,5 м. куб, заготовлено 270,5м.куб. Завершено 
· Шегинівська ТГ – план заготівлі  223,9  м. куб, залишок  223,935 м. куб. Завершено.
Водопровідно – каналізаційне господарство

Ремонт та заміні мереж водопостачання 

· Всього заплановано – 0,34 км.

· Проведено заміну – 0,31 км.

· Що складає – 91,2 %

А саме:


· МПК «Водоканал» м. Мостиська  – 0,30 км із запланованих 0,33 км

· ТзОВ «Енергія – Тепловодосервіс» 0,01  км. із запланованих 0,01 км.

Ремонт та заміні каналізаційних мереж 

· Всього заплановано – 0,1 км.

· Проведено заміну – 0,07 км.

· Що складає – 70 %

А саме про:


· МПК «Водоканал» м. Мостиська  – 0,06  км із запланованих 0,09 км

· ТзОВ «Енергія – Тепловодосервіс» - 0,01 км із запланованих 0,01 км.

Підготовка водопровідно насосних станцій 

· Всього заплановано – 18;

· Проведено заміну – 18;

· Що складає – 100 %

Підготовка каналізаційно насосних станцій 

· Всього заплановано – 11;

· Проведено заміну – 11;

· Що складає – 100 %

Підготовка водопровідно очисних споруд 

· Всього заплановано – 1;

· Проведено заміну – 1;

· Що складає – 100 %

Підготовка каналізаційних очисних споруд 

· Всього заплановано – 5;

· Проведено заміну – 4;

· Що складає – 80 %

Підготовка водозаборів 

· Всього заплановано – 45;

· Проведено заміну – 45;

· Що складає –100 %

Підготовка водозаборів з поверхневих джерел

· Всього заплановано – 2;

· Проведено заміну – 1;

· Що складає –50 %

Підготовка житлового фонду

Заплановано провести підготовку до опалювального сезону  536 багатоквартирних будинків Яворівського району.

Станом на сьогодні підготовлено 283 багатоквартирних будинків ОСББ та 209 будинків управління, якими здійснюється самостійно мешканцями та управителями.

Додатково, проведено:

Ремонт системи холодного водопостачання – 1 із 1 запланованої;

Ремонт енергозабезпечення будинків щитових – 8 із 10 запланованих.

Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення -  221 із 243:

А саме:

· дошкільні навчальні заклади – 31 із 35;

· заклади освіти – 100 із 108;

· заклади охорони здоров'я – 90 із 100.

* Примітка: рішення сесії Мостиської ТГ від 01.05.2024  №19 Про реорганізацію Крукеницького закладу дошкільної освіти "Золотий ключик" Мостиської міської ради Львівської області шляхом приєднання до Опорного закладу "Крукеницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мостиської міської ради.

* Примітка: рішення сесії Мостиської ТГ від 05.07.2024  №2,№3,№4 "Про припинення діяльності шляхом ліквідації Буховицького закладу ЗСО І ступеня","Мелешківський ЗЗСО І ступеня","Підгатського ЗЗСО І ступеня",Мостиської міської радим Львівської області

Підготовки дорожньо-мостового господарства

Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг

План – 18921,95 тис. грн.

Фактично використано – 16493,752 тис. грн.

Що складає – 87,17  %.

Підготовка спеціалізованої  техніки

План – 28 од.

Фактично підготовлено – 27 од.

Що складає – 89,29 %.

Заготівля посипочного  матеріалу та  реагентів

План – 1,38 тис. т.

Фактично підготовлено – 0,60 тис. т. 

Що складає – 43,64 %.

Начальник відділу ЖКГ райдержадміністрації 
(підпис)
В. Коструба 

Керуючий справами


районної ради 





Богдан Коваляк
